# ModernMind Academy 教育課程網站開發規劃書

## 一、專案概述

本專案旨在建置一個結合課程展示、會員登入、文章分享與企業培訓的教育品牌網站，  
以5xCampus.com為參考範本，並融入AI自學課程與現代人學習需求的元素。  
目標是打造兼具品牌行銷與業務報名功能的完整教育平台。

## 二、開發架構總覽

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模組 | 功能 | 前端技術 | 後端技術 | 資料庫 | 備註 |
| 首頁 | Banner / 熱門課程 / 最新文章 | HTML, CSS, JS | — | — | 登錄網站入口 |
| 課程系統 | 課程分類 / 詳細頁 / 報名流程 | Vue / React | Django / Laravel / Rails | PostgreSQL / MySQL | 主功能 |
| 會員系統 | 登入 / 註冊 / 訂單查詢 | JS + API | 後端框架 + JWT驗證 | DB |  |
| 文章系統 | 教學文章、部落格 | 靜態生成 or CMS | 後端框架 / Headless CMS | DB |  |
| 企業方案頁 | B2B簡介 / 聯絡表單 | HTML / JS | 後端表單API | — |  |
| 後台管理 | 課程上架 / 訂單管理 / 使用者管理 | Vue Admin Template | Django Admin / Laravel Nova | DB |  |

## 三、開發階段與AI任務格式

### 階段一：專案定位與品牌策略

🎯 任務目標：確定網站定位、品牌調性、色彩語言與核心目標受眾。

👩‍💻 所需人力：品牌策略師, UI/UX設計師, 行銷文案企劃師, AI策略助理

🧠 必備技能：品牌定位分析、顧客輪廓分析、色彩心理學、教育市場分析

💡 AI提示詞：

你是一位品牌策略顧問，請根據「成人教育、自我成長、AI應用學習」定位，  
 為品牌『ModernMind Academy』生成品牌核心價值、色彩建議、語調與首頁標語。

### 階段二：網站結構與資訊架構（IA）

🎯 任務目標：規劃全站導覽結構、頁面層級與導向流程。

👩‍💻 所需人力：UX規劃師, 資訊架構設計師, 產品經理, AI流程繪圖助理

🧠 必備技能：User Journey、Site Map、Wireframe設計

💡 AI提示詞：

請設計完整網站導覽架構圖，包含首頁、課程總覽、文章區、登入註冊與企業培訓。

### 階段三：UI / UX 設計階段

🎯 任務目標：設計一致的版面風格、色彩、字體與互動流程。

👩‍💻 所需人力：UI設計師, UX設計師, 平面設計師, AI視覺生成專家

🧠 必備技能：Figma / Adobe XD、色彩理論、可用性設計

💡 AI提示詞：

/imagine prompt: modern education-themed website banner, watercolor style, AI orb, soft tones.

### 階段四：前端開發

🎯 任務目標：將設計稿轉換為響應式HTML/CSS/JS頁面並整合API資料。

👩‍💻 所需人力：前端工程師, 前端框架專家, AI程式助理

🧠 必備技能：HTML5, CSS3, TailwindCSS, Vue/React, RESTful API整合

💡 AI提示詞：

請生成一個課程展示卡片HTML + Tailwind CSS代碼，含圖片、講師、報名按鈕。

## 四、時程與持續維運

預計開發時程為10至12週，包含品牌策略、設計、開發、測試及上線。  
上線後將持續進行SEO優化、AI內容生成、自動化行銷與課程上架維運。